ВАРКОВИЦЬКА сільська рада

ВОсьмЕ скликання

(сорок друга  сесія)

рішення

| 23 лютого 2024 року |  |  | № 1272 |
| --- | --- | --- | --- |
| Про затвердження Програми розвитку електрозарядної інфраструктури у Варковицькій територіальній громаді на 2024-2027 роки |  |  |  |

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», Господарським кодексом України, Законом України від 24.02.2023 № 2956-IX «Про деякі питання використання транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, та внесення змін до деяких законів України щодо подолання паливної залежності і розвитку електрозарядної інфраструктури та електричних транспортних засобів», беручи до уваги лист Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської облдержадміністрації від 30.11.2023 року №10242/01.1., листи Дубенської райдержадміністрації від 09.01.2024 року №29 та від 01.12.2023 року №965 щодо необхідності розроблення та затвердження Програми розвитку електрозарядної інфраструктури, з метою стимулювання використання транспортних засобів, оснащених електричними двигунами та забезпечення розвитку електрозарядної інфраструктури на території Варковицької територіальної громади, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

- Затвердити Програму розвитку електрозарядної інфраструктури у Варковицькій територіальній громаді на 2024-2027 роки, що додається.

- Фінансування заходів Програми здійснювати у межах видатків, передбачених бюджетом Варковицької територіальної громади на 2024-2025 роки та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

- Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Євтушенко М.В.), з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою (Ступачук А.С.)

Сільський голова		     				     Юрій ПАРФЕНЮК

Додаток 1

до  рішення  сесії від

23.02.2024 року №1272

ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОЗАРЯДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ У ВАРКОВИЦЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ  НА  2024-2027 РОКИ

Розділ 1. Паспорт Програми

|  | Підстава розроблення Програми | Закон України від 24.02.2023 № 2956-IX «Про деякі питання використання транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, та внесення змін до деяких законів України щодо подолання паливної залежності і розвитку електрозарядної інфраструктури та електричних транспортних засобів» |
| --- | --- | --- |
|  | Розробник програми | Варковицька сільська рада |
|  | Відповідальний виконавець програми | Варковицька сільська рада, КП «Варковичі комунслужба» |
|  | Учасники програми | Підприємства, установи та організації усіх форм власності |
|  | Термін реалізації програми | 2024-2027 роки |
|  | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,тис.грн у тому числі: | 550,0 |
| 8.1. | коштів бюджету громади, коштів інших джерел не заборонених законодавством | 550,0 |

Розділ 2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Розвиток електротранспорту

Відповідно до статті 1 Закону України “Про деякі питання використання транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, та внесення змін до деяких законів України щодо подолання паливної залежності і розвитку електрозарядної інфраструктури та електричних транспортних засобів” електромобіль (електричний колісний транспортний засіб) являє собою - автомобіль, оснащений виключно електричними тяговими двигунами (одним чи декількома) та системою акумулювання електричної енергії (акумуляторною батареєю). Основною рисою, що відрізняє електромобіль це те, що він оснащений електричним тяговим двигуном, а не двигуном внутрішнього згоряння як більшість автівок в Україні.

Останніми роками популярність електромобілів помітно зростає, а значне збільшення попиту на даний вид транспорту відбувся у 2018 році, що пов'язано зі скасуванням ПДВ на імпорт електромобілів з 1 січня. При цьому ще раніше було скасоване мито 10%. Також, за даними Інституту досліджень авторинку, лютий 2023 року став рекордним для електричного сегменту за реєстраціями нових електромобілів, оскільки у порівнянні з січнем 2023 року кількість електромобілів зросла на 15%, а з лютим минулого року – на 76,9%.

Потреба використання електромобілів

Питання екології сьогодні стоїть як ніколи гостро, адже надмірні викиди парникових газів, зокрема CO2 (діоксиду вуглецю), спричиняють безліч проблем, про що згадує у своїх наукових дослідженнях Агенція з охорони довкілля США, серед яких: збільшення ризику виникнення посух та повеней; частіше виникнення лісових пожежі; зростання рівня морів; шторми стають сильнішими, а опади більшими.

Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України 11 квітня 2023 року опубліковано дані щодо викидів парникових газів в Україні, а саме у 2021 році такі викиди склали 341,5 млн. тонн CO2-еквіваленту, що на 62,5% менше від обсягу 1990 року, однак на 7,5% більше відносно 2020 року.

Згідно з даними ООН, для того, щоб уникнути катастрофи, людство в найближчі десять років має знизити обсяги викидів CO2 вдвічі. Так, щоб досягти нульового рівня викидів вуглецю до 2050 року, світу тепер потрібно скорочувати їхній обсяг на 1,4 мільярда тонн щороку. Скорочення такого рівня спостерігали у 2020-му, під час пандемії, однак воно було вимушеним і пов’язаним із зупинкою економіки під час жорсткого карантину. При цьому близько 15,5% всіх викидів парникових газів пов'язані з транспортом, який вкрай повільно змінюється – особливо в країнах, що розвиваються, де більшість населення продовжує купувати автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння.

Статтею 16 Конституції України на державу покладено обов'язок забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України. Так, в липні 2021 року Україна подала до секретаріату РКЗК ООН Оновлений Національно визначений внесок до Паризької угоди, розроблений на виконання міжнародних зобов’язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Паризькою угодою, метою якого є скорочення викидів парникових газів на 65% у 2030 році від рівня 1990 року, що означає скорочення викидів на 7% від рівня 2019-го. Скорочення викидів та оновлення завдань для виконання зобов’язань сьогодні є невід'ємною складовою обов'язків України перед Європейською спільнотою.

Також, Законом України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» передбачено, що Україна у 2030 році повинна досягти:  викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від пересувних джерел умовно приведені до оксиду вуглецю з урахуванням відносної агресивності основних забруднювачів у розмірі 70% від рівня 2015 року; 10% електротранспорту у загальній кількості нових придбаних автотранспортних засобів. Наразі 90-95% викидів забруднюючих речовин у повітря міст та сіл, у місцях скупчення людей припадає на автомобільний транспорт.

Перешкоди у використанні електромобілів

Однією з найвагоміших перешкод у виборі такого транспорту серед інших - обмежена інфраструктура електрозарядних станцій. Для зарядки електромобілів необхідно докласти набагато більше зусиль, аніж для заправки автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння.

Сама ж станція зарядки електромобілів (електрозарядна станція), згідно зі статтею 1 Закону України “Про деякі питання використання транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, та внесення змін до деяких законів України щодо подолання паливної залежності і розвитку електрозарядної інфраструктури та електричних транспортних засобів”, це пристрій (пересувний чи стаціонарний), призначений для заряджання систем акумулювання електричної енергії (акумуляторних батарей) електромобілів, електромобілів вантажних, електромобілів легкових, автомобілів  плагін-гібридних, електробусів та інших електричних колісних транспортних засобів.

Ключова проблема на вирішення якої розроблена Програма – нестворена мережа зарядної інфраструктури у Варковицькій територіальній громаді (надалі - громаді).

Орган місцевого самоврядування, в межах компетенції, забезпечує планування розміщення об’єктів ЕЗС при розробці та затвердженні містобудівної документації. При цьому, містобудівна документація має передбачати встановлення ЕЗС на парковках та автостоянках загального користування, що планується створити та/або реконструювати, незалежно від форми власності на такі парковки та автостоянки.

Орган місцевого самоврядування сприяє розвитку інфраструктури ЕЗС, зокрема шляхом спрощення проходження  всіх процедур, необхідних для улаштування та експлуатації ЕЗС.

Підставою розроблення Програми є Закон України від 24.02.2023 № 2956-IX «Про деякі питання використання транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, та внесення змін до деяких законів України щодо подолання паливної залежності і розвитку електрозарядної інфраструктури та електричних транспортних засобів».

Примітка. Всі терміни, що вживаються в даній програмі, відповідають визначенням, що наведенні в Законі України “Про деякі питання використання транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, та внесення змін до деяких законів України щодо подолання паливної залежності і розвитку електрозарядної інфраструктури та електричних транспортних засобів”.

Розділ 3. Мета Програми

Основною метою Програми є створення розвиненої мережі зарядної інфраструктури у громаді.

Програма спрямована на виконання цілей та завдань Стратегічного плану розвитку Варковицької територіальної громади до 2027 року, а саме:

Стратегічна ціль A.1. Висока якість життя, комфортні умови та добробут

  - Екологічна безпека.

Операційні цілі й завдання:

А.3.1. Підтримання в належному екологічному стані навколишнього середовища:

- мінімізація та запобігання викидів шкідливих речовин в атмосферу, у т. ч. вуглекислого газу;

Розділ 4. Обгрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування. Строки та етапи виконання програми

Програма передбачає ряд заходів на розширення мережі електрозарядних станцій та розроблення комфортного сервісу з їх використання, задля зменшення викидів парникових газів та покращення екологічної ситуації, розвитку ринку електромобілів та забезпечення комфортного переходу з використання двигунів внутрішнього згоряння на більш екологічно безпечну альтернативу - електричні тягові двигуни.

Програма спрямована на вирішення існуючих проблем шляхом забезпечення належних умов для розвитку та стимулювання використання транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, плану розвитку електрозарядної інфраструктури з урахуванням прогнозованого зростання популярності електромобілів та визначення пріоритетних районів для розміщення електрозарядних станцій.

Джерелом фінансування Програми є кошти бюджету Варковицької сільської ради Дубенського району Рівненської області, власні кошти підприємств, установ та організацій, а також інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством.

Ресурсне забезпечення Програми

тис.грн

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Фінансування по роках |  |  |  | Усього витрат на виконання заходів Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг ресурсів, усього у тому числі: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
|  | - | - | 250,0 | 300,0 | 550,0 |
| бюджет громади | - | - | 250,0 | 300,0 | 550,0 |
| інші джерела | - | - | - | - | - |

Програма виконується в один етап протягом 2024-2027 років.

Розділ 5. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники

Пріоритетними  напрямами Програми є :

1.Проведення Комплексного аналізу поточної ситуації, яка склалась з електрозарядною інфраструктурою в громаді.

2 Обрання способів розвитку мережі електрозарядних станцій.

3 Визначення порядку встановлення електрозарядних станцій та опрацювання нормативно - правової бази щодо підключення електрозарядних станцій.

4 Визначення порядку відбору оператора електрозарядних станцій.

5 Забезпечення об’єктів, що перебувають в комунальній власності та органом управління якими є відповідний орган місцевого самоврядування електрозарядними станціями.

6 Інформаційне та технічне забезпечення та моніторинг функціонування електрозарядної інфраструктури.

Для реалізації мети Програми  необхідно виконати наступні завдання:

- Протягом 2024-2025 років необхідно здійснити аналіз поточної ситуації, яка склалась з електрозарядною інфраструктурою в громаді та потреб, запитів мешканців громади щодо встановлення електрозарядних станцій:

- аналіз встановлених електрозарядних станцій в громаді, їх типу, потужності, вартості зарядки тощо;

- аналіз типів електромобілів (включаючи типи роз'ємів) у громаді, а також їх кількості й прогнозу зростання їх чисельності;

- аналіз сумісності електрозарядних станцій з роз’ємами електромобілів, які найбільш поширені в громаді;

- аналіз зон, де існує найбільша необхідність у встановленні електрозарядних станцій, та пріоритезація місць розташування електрозарядних станцій;

- аналіз електромереж в громаді та можливості встановлення на них електрозарядних станцій.

- Обрання:

- типу електрозарядних станцій, їх потужності, зважаючи на їх сумісність з роз’ємами для зарядки електромобілів;

- місця розташування електрозарядних станцій (прибудинкові території, громадські місця та місця масового скупчення людей, транспортні розв’язки на в’їздах в села, стоянки, АЗС тощо) відповідно до проведеного аналізу,

- Розроблення порядку встановлення електрозарядних станцій згідно критеріїв релевантності місць встановлення та видів електрозарядних станцій, що передбачають пріоритетність встановлення електрозарядних станцій.

- Розроблення порядку визначення оператора електрозарядних станцій.

- Встановлення електрозарядних станцій, враховуючи технічні, екологічні, соціальні, безпекові аспекти, а також регіональні особливості та потреби.

- Здійснення моніторингу розвитку електрозарядної інфраструктури та забезпечення ефективного обслуговування електрозарядних станцій, регулярний збір даних про використання станцій та задоволеність користувачів.

Розділ 6. Напрями діяльності та заходи Програми

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн, у тому числі: |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1. | Комплексний аналіз поточної ситуації, яка склалась з електрозарядною інфраструктурою в громаді | 1.1. Аналіз встановлених електрозарядних станцій в громаді, їх типу, потужності, вартості зарядки тощо | 2024-2025 роки | - Варковицька сільська рада, КП «Варковичі комунслужба» | не потребує фінансування | - | - | - | - | Розроблення Аналітичного звіту щодо розвитку мережі електрозарядних станцій в громаді |
|  |  | 1.2. Аналіз типів електромобілів (включаючи типи роз'ємів) у громаді, їх кількості й прогнозу зростання їх чисельності |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Аналіз сумісності електрозарядних станцій з роз’ємами електромобілів, які найбільш поширені в громаді |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Аналіз зон, де існує найбільша необхідність у встановленні електрозарядних станцій, та пріоритезація місць розташування електрозарядних станцій |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5. Аналіз електромереж в громаді та можливості встановлення на них електрозарядних станцій |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Обрання способів розвитку мережі електрозарядних станцій | 2.1. Обрання типу електрозарядних станцій, їх потужності, зважаючи на їх сумісність з роз’ємами для зарядки електромобілів | 2024-2025 роки |  | не потребує фінансування | - | - | - | - | Розроблення Концепції розвитку мережі електрозарядних станцій в громаді |
|  |  | 2.2. Обрання місць розташування електрозарядних станцій |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Визначення порядку встановлення електрозарядних станцій та опрацювання нормативно - правової бази щодо підключення електрозарядних станцій. | 3.1. Розроблення Положення (порядку) встановлення електрозарядних станцій згідно обраних видів електрозарядних станцій, місць їх розташування та можливостей підключення | 2024-2025 роки |  | не потребує фінансування | - | - | - | - | Формування нормативно-правової бази створення зарядної інфраструктури |
| 4. | Визначення порядку відбору оператора електрозарядних станцій | 4.1. Розроблення Положення (порядку, інструкції, методики) визначення (відбору) оператора електрозарядних станцій | 2024-2025 роки |  | не потребує фінансування | - | - | - | - | Організація управління мережею електрозарядних станцій, що розміщені на землях комунальної власності |
| 5. | Забезпечення об’єктів, що перебувають в комунальній власності електрозарядними станціями | 5.1. Забезпечення місць, визначених для встановлення електрозарядних станцій, необхідною інфраструктурою з відповідною потужністю | 2026-2027 роки |  | Бюджет громади | - | - | 250,0 | 300,0 | Створення мережі електрозарядних станцій |
|  |  | 5.2. Встановлення (монтаж) електрозарядних станцій |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.3. Проведення пусконалагоджувальних робіт електрозарядних станцій |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.4. Здійснення постійного обслуговування електрозарядних станцій |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Моніторинг функціонування електрозарядної інфраструктури | 6.1. Аналіз розвитку електрозарядної інфраструктури | 2027 |  | Не потребує фінансування | - | - | - | - | Інформаційне ознайомлення з функціонуванням електрозарядної інфраструктури |
|  |  | 6.2. Збір даних про використання станцій та задоволеність користувачів |  |  |  |  |  |  |  |  |

Розділ 7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Учасники Програми забезпечують реалізацію заходів Програми в повному обсязі та у визначені терміни.

Варковицька сільська рада та КП «Варковичі комунслужба» є відповідальним за виконання Програми.

Основними функціями виконання  заходів Програми та контролю є:

- координація виконання заходів Програми;

- організація моніторингу реалізації заходів Програми;

- аналіз виконання заходів Програми;

- у разі необхідності, підготовка пропозицій та їх обґрунтування стосовно внесення змін і доповнень до Програми.

За результатами аналізу виконання програмних заходів з урахуванням загальної соціально-економічної ситуації в громаді та змін зовнішніх умов, що можуть мати місце в ході реалізації Програми, допускається коригування заходів.

Виконання Програми припиняється після закінчення встановленого строку, після чого Варковицька сільська рада складає заключний звіт про результати її виконання та подає його на розгляд сесії Варковицька сільська ради разом із пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання програми не пізніше ніж у тримісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством України.

Секретар сільської ради                                                           Алла ОМЕЛЯНЮК