ВАРКОВИЦЬКА сільська рада

ВОСЬМЕ скликання

(п’ятдесят п’ята  сесія)

рішення

| 23 грудня 2024 року |  | № 1538 |
| --- | --- | --- |

Про затвердження Програми щодо приведення фонду захисних споруд цивільного захисту у готовність до укриття населення у Варковицькій сільській раді на 2025 рік

Керуючись статтею 32 Кодексу цивільного захисту України,  підпунктом 6 пункту «б» частини 1 статті 33, частинами 5, 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами), відповідно до Наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 р за № 879/32331 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту», Варковицька сільська рада,

ВИРІШИЛА:

- Затвердити Програму щодо приведення фонду захисних споруд цивільного захисту у готовність до укриття населення у Варковицькій сільській раді на 2025 рік (далі – Програма), що додається.

- Фінансовому відділу Варковицької сільської ради передбачити виділення коштів на реалізацію заходів Програми у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

- Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Сільський голова                                                         Юрій ПАРФЕНЮК

Додаток

до рішення сесії

Варковицької сільської ради

від 23.12.2024 №1538

ПРОГРАМА

щодо приведення фонду захисних споруд цивільного захисту у готовність до укриття населення у Варковицькій сільській раді

на 2025 рік

Загальні положення

Захисні споруди цивільного захисту (далі – захисні споруди) - інженерні споруди, призначені для укриття і тимчасового захисту людей, техніки та майна від небезпеки, що може виникнути або виникла внаслідок надзвичайних ситуацій у мирний час, а також від дії засобів ураження в особливий період.

Фонд захисних споруд цивільного захисту у Варковицькій сільській раді складає: 16 захисних споруд, з них

- 9 протирадіаційних укриттів (комунальна власність),

- 2 протирадіаційні укриття (приватна власність),

- 1 протирадіаційне укриття (державна власність),

- 4 найпростіші укриття.

Під час дій воєнного стану Варковицька сільська рада повинна забезпечити виконання заходів щодо функціонуванні в ступені готовності «ПОВНА ГОТОВНІСТЬ», в тому числі забезпечити готовність до укриття населення в захисних спорудах та утримувати їх у повній готовності.

Враховуючи особливу важливість завдань цивільного захисту, пов’язаних з захистом життя людей при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій на виконання вимог Кодексу цивільного захисту України щодо реалізації державної політики у сфері захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, інших нормативних актів держави розроблено Програму щодо приведення фонду захисних споруд цивільного захисту у готовність до укриття населення у Варковицькій сільській раді на 2025 рік.

Мета і основні завдання Програми

Метою Програми є забезпечення розвитку цивільного захисту Варковицької сільської ради та фінансування заходів щодо реалізації державної політики у сфері захисту населення  від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, підвищення рівня безпеки населення при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Здійснення комплексу заходів, спрямованих на приведення захисних споруд у готовність до використання за призначенням, реконструкція, модернізація, удосконалення існуючих захисних споруд, підтримання їх в належному стані, укомплектування  збереження та щорічне оновлення місцевого матеріального резерву, засобів індивідуального захисту органів дихання тощо.

Завданнями Програми є:

- підвищення рівня готовності захисних споруд до дій за призначенням та успішна реалізація державної політики у сфері захисту населення та території сільської ради від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру;

- забезпечення належного рівня безпеки населення і захисту їхнього життя і здоров’я;

- реконструкція, модернізація та удосконалення захисних споруд;

- створення, накопичення, збереження та щорічне оновлення матеріального резерву;

- створення сприятливих умов для функціонування захисних споруд.

Організаційні заходи щодо виконання Програми

Основними заходами Програми є:

- Забезпечення безпечного та якісного проведення освітнього процесу в загальноосвітніх та дошкільних закладах, шляхом обладнання захисних споруд.

- Придбання будівельних матеріалів для обладнання захисних споруд.

- Проведення освітлення, каналізації, водопостачання, теплопостачання,  а також придбання тари для збереження води у випадку припинення водопостачання.

- Встановлення та/або реконструкція вентиляції та теплогенератора.

- Придбання аптечок, вогнегасників, генераторів, теплогенератора в комплекті з системою опалення , ліхтарів, лавок для сидіння.

- Проведення благоустрою території біля захисних споруд.

Фінансове забезпечення.

Програма реалізується за рахунок коштів місцевого бюджету, залишків освітньої субвенції, інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством Прогнозні обсяги та джерела фінансування щодо приведення фонду захисних споруд цивільного захисту у готовність до укриття населення на 2025 рік:

| Головний розпорядник коштів | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, гривень |
| --- | --- | --- |
| Варковицька сільська рада | Сільський бюджет | 1 255 000,00 |
|  | Усього | 1 255 000,00 |

Обсяг видатків на виконання передбачених Програмою заходів щороку уточнюється з урахуванням можливостей сільського бюджету.

Фінансування Програми може здійснюватися за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів, а також коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, або інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Очікуванні результати від реалізації Програми:

Результатом виконання Програми має стати:

- дієвий захист населення, яке проживає на території Варковицької сільської ради;

- створення належних умов укриття населення в захисних спорудах;

- підвищення рівня готовності органів управління цивільного захисту щодо виконання вимог державної політики у сфері захисту населення та території від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

Очікується покращення стану захисних споруд  цивільного захисту (ПРУ), а саме:

проведення поточного ремонту;

проведення освітлення

проведення водопостачання;

проведення каналізації;

встановлення вентиляції;

придбання лавок;

придбання стелажів для харчових продуктів;

придбання гучномовців; інше.

Організаційне забезпечення Програми

Перелік захисних споруд, які належать до сфери управління Варковицької сільської ради, які потребують комплекс заходів приведення у готовність до їх використання наведено у додатку 1.

Провідний спеціаліст з

цивільного захисту та ЖКГ

Варковицької сільської ради			                Оксана ВЕНЦУРИК

##### Додаток 1 до Програми

##### Захисні споруди цивільного захисту на території Варковицької сільської ради

| № з/п | Населений пункт | Назва об’єкту | Адреса | Облік. № | Тип | Кз | Місткість | Рік | Площа |  | Форма власності | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протирадіаційні укриття |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Варковичі | - Варковицька АЗПСМ | - с. Варковичі, вул. Шевченка, 14 | - 64891 | - вбудоване і пристосоване | - 100 | - 100 | - 1979 |  | - 50 | - комунальна | обмежено готова |
|  | - Варковичі | - Варковицька початкова школа | - Дубенський р-н, с. Варковичі, вул. Шкільна, 2 | - 64976 | - вбудоване | - 100 | - 120 | - 1985 |  | - 66 | - комунальна | обмежено готова |
|  | - Варковичі | - Варковицький ліцей | - с. Варковичі, вул. Шкільна, 1 | - 64930 | - вбудоване | - 100 | - 200 | - 1983 |  | - 135 | - комунальна | обмежено готова |
|  | - Варковичі | - Будинок культури | - с. Варковичі, вул. Шевченка, 6 а | - 65017 | - вбудоване | - 100 | - 400 | - 1990 |  | - 486 | - комунальна | обмежено готова |
|  | - Варковичі | - Сільська рада | - с. Варковичі, вул. Шевченка, 15 | - 65016 | - вбудоване | - 100 | - 100 | - 1991 |  | - 184 | - комунальна | обмежено готова |
|  | - Сатиїв | - Сільська рада | - с. Сатиїв, вул. Млинівська, 17 | - 64819 | - вбудоване і пристосоване | - 75 | - 75 | - 1979 |  | - 40 | - комунальна | обмежено готова |
|  | - Сатиїв | - Сатиївська АЗПСМ | - с. Сатиїв, вул. Млинівська, 17 | - 64929 | - вбудоване | - 100 | - 270 | - 1982 |  | - 200 | - комунальна | обмежено готова |
|  | - Сатиїв | - Сатиївський ЗДО | - с. Сатиїв, вул. Корольова, 1 | - 65000* | - вбудоване | - 100 | - 200 | - 1987 |  | - 246 | - комунальна | обмежено готова |
|  | - Квітневе | - Квітневський ліцей | - с. Квітневе, вул. Шкільна, 22 | - 64909 | - вбудоване | - 100 | - 1400 | - 1981 |  | - 780 | - комунальна | обмежено готова |
| Найпростіші укриття |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Варковичі | - Варковицький ліцей | - с. Варковичі, вул. Шкільна, 1 | - - | - вбудоване | - - | - 330 | - 2022 р |  | - 200,5 | - комунальна | придатне до укриття як найпростіше укриття |
|  | - Варковичі | - Варковицький ліцей | - с. Варковичі, вул. Шкільна, 1 | - - | - вбудоване | - - | - 129 | - 2022 р |  | - 77,6 | - комунальна | придатне до укриття як найпростіше укриття |
|  | - Жорнів | - КЗ «Жорнівська гімназія» | - с.Жорнів, вул. Центральна, 10 | - - | - вбудоване | - - | - 30 | - 2023 р |  | - 18,0 | - комунальна | придатне до укриття як найпростіше укриття |
|  | - Озеряни | - Озерянський ЗДО | - с. Озеряни, вул. Шевченка, 65 | - - | - відокремлене | - - | - 22 | - 2023 р |  | - 13,75 | - приватна | придатне до укриття як найпростіше укриття |

ЗАХОДИ І ЗАВДАННЯ

з виконання Програми щодо приведення фонду захисних споруд цивільного захисту у готовність до укриття населення у Варковицькій сільській раді на 2025 рік

| № з/п | Назва заходу | Назва об’єкту, адреса | Бюджеті кошти, гривень | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 рік |  |
| 1 | Проведення ремонту та утримання захисних споруд цивільного захисту в готовності до використання за призначенням |  |  | Балансоутримувачі захисних споруд |
| 1.1 | ПРУ № 64976 | Варковицька початкова школа, с. Варковичі вул. Шкільна, 2 |  | Варковицька сільська рада |
| 1.1.1 | Придбання обладнання і меблів, лавки для укриття |  | 20 000,00 |  |
| 1.1.2 | Придбання електропроводки, світильників, розеток |  | 5 000,00 |  |
| 1.1.3 | Придбання каналізаційної установки |  | 20 000,00 |  |
| 1.1.4 | Придбання та встановлення вентиляційної системи |  | 100 000,00 |  |
| 1.1.5 | Придбання сантехніки для облаштування укриття |  | 20 000,00 |  |
| 1.2 | ПРУ № 64930 | Варковицький ліцей, с. Варковичі вул. Шкільна, 1 |  | Варковицька сільська рада |
| 1.2.1. | Придбання обладнання і меблів, лавки для укриття |  | 30 000,00 |  |
| 1.3 | ПРУ № 64909 | Квітневський ліцей, с. Квітневе, вул. Шкільна 22 |  | Варковицька сільська рада |
| 1.3.1 | Придбання обладнання і меблів, лавки для укриття |  | 30 000,00 |  |
| 1.3.2 | Улаштування асфальтобетонної відмостки в укриття цивільного захисту за адресою вул. Шкільна, 22 с. Квітневе Варковицької сільської ради Дубенського району Рівненської області |  | 200 000,00 |  |
| 1.4 | ПРУ №65016: | Варковицька сільська рада, с. Варковичі, вул. Шевченка, 15 |  | Варковицька сільська рада |
| 1.4.1 | Придбання електропроводки, світильників, розеток |  | 10 000,00 |  |
| 1.4.2 | Придбання обладнання і меблів |  | 30 000,00 |  |
| 1.4.3 | Придбання резервуарів для питної та технічної води |  | 20 000,00 |  |
| 1.4.4 | Улаштування асфальтобетонної відмостки в укриття цивільного захисту за адресою вул. Шевченка, 15 с.Варковичі Варковицької сільської ради Дубенського району Рівненської області |  | 200 000,00 |  |
| 1.5 | ПРУ №64929 | Сатиївська АЗПСМ с. Сатиїв, вул. Млинівська, 17 |  | Варковицька сільська рада |
| 1.5.1 | Придбання вхідних металевих дверей |  | 30 000,00 |  |
| 1.5.2 | Придбання та встановлення вентиляційної системи |  | 200 000,00 |  |
| 1.5.3 | Улаштування асфальтобетонної відмостки в укриття цивільного захисту за адресою вул. Млинівська, 17 с. Сатиїв Варковицької сільської ради Дубенського району Рівненської області |  | 200 000,00 |  |
| 1.6 | ПРУ №64891 | Варковицька АЗПСМ, с. Варковичі, вул. Шевченка, 14 |  | Варковицька сільська рада |
| 1.6.1 | Придбання будівельних матеріалів на облаштування укриття |  | 50 000,00 |  |
| 1.6.2 | Придбання каналізаційної установки |  | 20 000,00 |  |
| 1.6.3 | Придбання сантехніки для облаштування укриття |  | 30 000,00 |  |
| 2. | Розроблення технічних паспортів на захисні споруди цивільного захисту | Захисні споруди цивільного захисту | 30 000,00 | Варковицька сільська рада |
|  | ВСЬОГО |  | 1 255 000,00 |  |