ВАРКОВИЦЬКА сільська рада

(восьме скликання)

виконавчий комітет

Рішення

| 22 серпня 2025 року |  | №98 |
| --- | --- | --- |

Про підготовку підприємств, установ та організацій сільської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 року

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 30, частини першої статті 52  Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”,  з метою забезпечення своєчасної підготовки підприємств, установ та організацій сільської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 року, виконавчий комітет Варковицької сільської ради,

ВИРІШИВ:

1. Затвердити План заходів з підготовки підприємств, установ та організацій сільської ради до роботи в опалювальному сезоні 2025-2026 року (Додаток 1).

2. Керівникам підприємств, установ, організацій сільської ради:

запровадити систему контролю за станом підготовки до осінньо-зимового періоду 2025-2026 року, звернути увагу на:

- дотримання графіку ремонту котелень, тепломереж соціальної сфери;

- ремонт, відновлення, промивку внутрішньо-будинкових систем опалення, перевірку і забезпечення належного стану приладів обліку;

- своєчасне укладання договорів на постачання електричної, теплової енергії;

- забезпечення своєчасного та у повному обсязі проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги;

- вжиття заходів для погашення в повному обсязі всіма категоріями споживачів заборгованості з оплати використаних обсягів електричної і теплової енергії, водопостачання, а також забезпечення щомісячної оплати поточного споживання енергоносіїв та за користування житлово-комунальними послугами.

4. Провідному спеціалісту з цивільного захисту та ЖКГ спільно з директором КП «Варковичі комунслужба» та відділом освіти та соціально-культурної сфери Варковицької сільської ради:

- забезпечити підготовку до опалювального сезону 2025-2026 року відповідних закладів та установ (шкіл та закладів дошкільної освіти) не пізніше 01 жовтня 2025 року.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на провідного спеціаліста з цивільного захисту та ЖКГ.

Сільський голова 	                      			Юрій ПАРФЕНЮК

Додаток 1                                                     до рішення виконавчого комітету Варковицької

- сільської ради

- від 22 серпня 2025 року №98

ЗАХОДИ

з підготовки підприємств, установ та організацій сільської ради до роботи в опалювальному сезоні 2025-2026 року

| № п/п | Найменування заходів | Виконавець | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| Заходи з підготовки водопровідного господарства до осінньо- зимового періоду 2025-2026 року |  |  |  |
| 1. | Ремонт i заміна аварійних водопровідних мереж; | КП «Варковичі комунслужба» | 01.10 2025 року |
| 2. | Ремонт : - артезіанських свердловин; - водопровідних колонок. | КП «Варковичі комунслужба» | 01.10 2025 року |
| 3. | Вжити заходів щодо погашення дебіторської заборгованості за отримані послуги, посилити претензійно-позовну роботу із найбільшими боржниками | КП «Варковичі комунслужба» | 01.10 2025 року |
| Заходи з підготовки об’єктів соціально-культурної сфери комунальної власності до осінньо- зимового періоду 2025-2026 року |  |  |  |
|  | Затвердити план заходів щодо якісної підготовки закладів освіти до нового навчального року та роботи в осінньо- зимовий період 2025-2026 року | Відділ освіти та соціально-культурної сфери Варковицької сільської ради | 01.09.2025 року |
|  | підготовка закладів культури Варковицької сільської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 року | Відділ освіти та соціально-культурної сфери Варковицької сільської ради | 01.09.2025 року |
|  | Придбання твердопаливного котла для забезпечення надання якісних послуг з теплопостачання комунальним установам Варковицької сільської ради | КП «Варковичі комунслужба» | 01.10 2025року |
|  | Завершити ремонт та підготовку теплових мереж до роботи в осінньо- зимовий період 2025-2026 року | Керівники підприємств, установ, організацій сільської ради , КП «Варковичі комунслужба» | 01.10.2025 року |
|  | Взяти під особистий контроль неухильне дотримання протипожежного режиму під час проведення заходів щодо підготовки роботи в осінньо- зимовий період 2025-2026 року | Відділ освіти та соціально-культурної сфери Варковицької сільської ради, провідний спеціаліст з цивільного захисту та ЖКГ | 01.10.2025 року |
|  | Організувати підготовку, перепідготовку, навчання та перевірку знань персоналу, який здійснює експлуатацію та обслуговування об’єктів життєзабезпечення населення (електро-, тепло-, водопостачання та водовідведення) | КП «Варковичі комунслужба», керівники підприємств, установ, організацій сільської ради | 01.10 2025року |
|  | Забезпечити своєчасне укладення договорів на постачання твердого палива та інших видів енергоносіїв, а також забезпечити закупівлю паливно-мастильних матеріалів, запасних частин та іншого обладнання, необхідних для стабільного проходження осінньо- зимовий період 2025-2026 року | КП «Варковичі комунслужба», Варковицька сільська рада | 01.10.2025 року |
|  | Забезпечити перевірку та приведення у належний технічний стан димових та вентиляційних каналів, оголовків димоходів, герметизацію інженерних вводів | Керівники підприємств, установ, організацій сільської ради | 01.10.2025 року |
|  | Дотримуватись вимог нормативно правових актів з охорони праці в закладах освіти та освіти забезпечити безпечний i нешкідливі умови праці навчання | Відділ освіти та соціально-культурної сфери Варковицької сільської ради, керівники закладів освіти та культури Варковицької сільської ради | Постійно |

Сільський голова 	                      			Юрій ПАРФЕНЮК