ВАРКОВИЦЬКА сільська рада

(восьме скликання)

виконавчий комітет

Рішення

26 липня  2024  року                                                                   № 426

Про підготовку закладів Центру культури і дозвілля Варковицької сільської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 року

На виконання ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу  Управління культури і туризму № 83 від 03 червня 2024 року «Про підготовку закладів культури та туризму до роботи в осінньо-зимовий  періоду 2024-2025 року», виконком сільської ради

В И Р І Ш И В:

- Затвердити План заходів по підготовці приміщень закладів культури до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 року (Додаток 1).

2.     Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Сільський голова                                             Юрій ПАРФЕНЮК

Додаток № 1

до рішення виконавчого

комітету сільської ради

№ 426  від 26.07.2024 р.

Заходи

щодо підготовки закладів культури Варковицької сільської ради

до  роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 року

| № з\п | Захід | Виконавець | Термін | Приміт-ка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечити твердим паливом підвідомчі заклади культури | Відділ освіти та соціально-культурної сфери | До 01.10.2024 року |  |
| 2. | Забезпечити опаленням приміщення закладів культури в зимовий період (відновлення, реконструкція, переобладнання систем опалення, встановлення додаткових твердопаливних котлів, електроопалення та інше) | Відділ освіти та соціально-культурної сфери | До 01.09. 2024 року |  |
| 3. | Забезпечити своєчасне укладання договорів з енергопостачальниками на 2025 рік | Відділ освіти та соціально-культурної сфери | Грудень 2024 року |  |
| 4. | Контролювати облік споживання енергоносіїв та води, не допускати відхилення від науково-обгрунтованих показників споживанння енергоносіїв, провести аналіз стану їх обліку, домогтися дотримання лімітів | Відділ освіти та соціально-культурної сфери, керівники закладів культури | Щомісяця та щодня (в опалювальний сезон) |  |
| 5. | Забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо необхідності вжити заходів з енергозбереження в побуті та суспільному споживання енергоносіїв | Відділ освіти та соціально-культурної сфери керівники закладів культури | Постійно |  |
| 6. | Забезпечити контроль за станом підготовки та функціонування закладів культури в опалювальний сезон 2024-2025 років | Відділу комунальної власності, земельних відносин, благоустрою та цивільного захисту | До 13 вересня 2024 року |  |
| 7. | Забезпечити контроль за виконанням вимог нормативних актів з безпеки життєдіяльності та охорони праці в закладах культури, забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці, навчання. Особливу увагу звернути на електробезпеку, загальний стан електрогосподарства, трансформаторних підстанцій, протипожежний стан | Відділ освіти та соціально-культурної сфери, керівники закладів культури | Постійно |  |
| 8. | Укомплектувати заклади культури засобами пожежогасіння | Керівники закладів культури | Постійно |  |

Начальник відділу освіти                                           Ніна ГАВРИЛЮК

та соціально-культурної сфери